Приложение

к постановлению № 10 от 07.02.2024 г.

Отчет

по целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пригородного сельского поселения на 2021-2023 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Объем финансовых средств на 2023 год,тыс. рублей | Срок исполнения | Выполнено, тыс. рублей | Профинансированотыс. рублей |
| 1. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог Пригородного сельского поселения, ул. Воровского, ул. Зорьки, ул. Урожайная, ул. Рембазовская, ул. Октябрьская, п. Садовый, х. Кирпичный | 1 464,3 | 2023 год | 950,6 | 950,6 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения | 56,0 | 2023 год | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Страхование транспорта, приобретение дорожных знаков | 17,0 | 2023 год | 16,7 | 16,7 |
| итого |  | **1 537,3** |  | **1 023,3** | **1 023,3** |