

Приложение

к постановлению № 21 от 15.02.2024 г.

Отчет

по ведомственной целевой программе «Основные направления развития благоустройства Пригородного сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансовых средств на 2023 год,  тыс. рублей | Срок исполнения | Выполнено, тыс. рублей | Профинансировано  тыс. рублей |
| 1. Уличное освещение | **430,0** | 2023 год | **400,0** | **400,0** |
| 1.1. Оплата за уличное освещение | 130,0 | 2023 год | 130,0 | 130,0 |
| 1.2. Содержание и ремонт уличного освещения | 300,0 | 2023 год | 270,0 | 270,0 |
| 2. Прочие мероприятия по благоустройству | **630,5** | 2023 год | **514,8** | **514,8** |
| 2.1. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (деревья и кустарники) (полив, прополка, обрезка сухих веток, удаление поросли, подкормка удобрением) | 50,0 | 2023 год | 50,0 | 50,0 |
| 2.2. Валка аварийных деревьев | 80,0 | 2023 год | 70,0 | 70,0 |
| 2.3. работы по содержанию мест захоронения | 80,5 | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Работы по изготовлению конструкций на территории Пригородного сельского поселения | 0,0 | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн) | 100,0 | 2023 год | 92,6 | 92,6 |
| 2.6. Уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов | 70,0 | 2023 год | 60,0 | 60,0 |
| 2.7. Перенос контейнерной площадки п. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, 344 | 100,0 | 2023 год | 100,0 | 100,0 |
| 2.8. Монтаж системы видеонаблюдения х. Кирпичный | 150,0 | 2023 год | 142,2 | 142,2 |
| **Итого по программе** | **1 060,5** |  | **914,8** | **914,8** |