Приложение

к постановлению № 7 от 11.03.2025 г.

Отчет

по муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы»

за 2025 год

| Наименование мероприятий | Объем финансовых средств на 2025 год, тыс. рублей | Срок исполнения | Выполнено, тыс. рублей | Профинансировано тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уличное освещение | 470,0 | 2025 год | 396,5 | 396,5 |
| 1.1. Оплата за уличное освещение | 160,0 | 2025 год | 160,0 | 160,0 |
| 1.2. Содержание и ремонт уличного освещения | 260,0 | 2025 год | 186,5 | 186,5 |
| 1.3. Приобретение электротоваров | 50,0 | 2025 год | 50,0 | 50,0 |
| 2. Прочие работы по благоустройству территории | 450,0 | 2025 год | 387,6 | 387,6 |
| 2.1. Работы по изготовлению и ремонту конструкций на территории Пригородного сельского поселения (изготовление МАФ, новогодних инсталяций, ремонт(покраска) скамеек, текущий ремонт детских площадок) | 100,0 | 2025 год | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка территории сельского поселения) | 50,0 | 2025 год | 50,0 | 50,0 |
| 2.3. Уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов | 50,0 | 2025 год | 50,0 | 50,0 |
| 2.4 Содержание мест захоронения | 50,0 | 2025 год | 48,1 | 48,1 |
| 2.5. Содержание и ремонт системы видеонаблюдения | 50,0 | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Благоустройство общественной территории сквер в районе СДК Пригородный | 50,0 | 2025 год | 39,5 | 39,5 |
| 2.10. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (деревья и кустарники) (полив, прополка, обрезка сухих веток, удаление поросли, подкормка удобрением, приобретение инвентаря) | 50,0 | 2025 год | 50,0 | 50,0 |
| 2.11. Валка аварийных деревьев | 50,0 | 2025 год | 50,0 | 50,0 |
| Итого по программе | 920,0 |  | 784,1 | 784,1 |